## Slide 1: 中間発表
Group 3

## Slide 2: 1．要求仕様

## Slide 3: システムの概要
人の出入りを検知してカメラで写真を撮る
ユーザは撮った写真をメールで確認できる
出入りを検知して照明のON/OFFを行う
ユーザユーザが決定した部屋の明るさに自動で調整する

## Slide 4: 要求仕様
帰宅したときにカメラが動きを検知して写真を撮ること
ユーザが撮った写真をメールで確認できること
帰宅した後3秒後にリビングの照明がつくこと
ユーザが快適な明るさを設定でき、快適な明るさの値と5違えば設定された明るさに調整されること

## Slide 5: 想定する利用者
防犯に不安がある人
照明のリモコンをなくしやすい人
常に快適な明るさで生活をしたい人
家族の帰宅と外出を確認したい人

## Slide 6: ２．設計

## Slide 7: システム処理の流れ
Spread
sheet
検知
人を検知後、撮影
Spread Sheet に記入した値をもとに照明を調整
写真をメールで送信

## Slide 8: 必要なモジュール
スプレッドシート管理用プログラム
Remo３からのデータ管理用プログラム
カメラデータ管理用プログラム
照明操作用プログラム
カメラ操作用プログラム

## Slide 9: ３．プロジェクト計画

## Slide 10: 開発体制
役職 | 名前 | すること
リーダー | 奥村 洵太 | ・全体スケジュールの管理
開発責任者 | 川瀬 陽己 | ・プログラムが設計書に沿ったものを作成できているか管理する
プログラム責任者 | 藤松 和志 | ・各々の作るプログラムが開発方針にあったものか確認する
資料作成責任者 | 三木原 浬 | ・発表資料の管理を行う

## Slide 11: 開発スケジュール

## Slide 12
タスク | 担当 | 4/22 4限 | 4/29 3限 | 4/29 4限 | 5/13 3限 | 5/13 4限 | 5/20 3限 | 5/20 4限
要件仕様書、設計書確認 | 全員 |  |  |  |  |  |  | 
スプレッドシート管理用プログラム作成 | 奥村 |  |  |  |  |  |  | 
照明操作用プログラム作成 | 川瀬 |  |  |  |  |  |  | 
Remo3からのデータ管理用プログラム | 藤松 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 13
タスク | 担当 | 4/22 4限 | 4/29 3限 | 4/29 4限 | 5/13 3限 | 5/13 4限 | 5/20 3限 | 5/20 4限
カメラデータ管理用プログラム作成 | 藤松 |  |  |  |  |  |  | 
カメラ操作用プログラム作成 | 三木原 |  |  |  |  |  |  | 
スプレッドシート情報取得テスト | 奥村 |  |  |  |  |  |  | 
照明調整テスト | 川瀬 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 14
タスク | 担当 | 4/22 4限 | 4/29 3限 | 4/29 4限 | 5/13 3限 | 5/13 4限 | 5/20 3限 | 5/20 4限
写真の送信テスト | 藤松 |  |  |  |  |  |  | 
カメラが人を検知した後の撮影テスト | 三木原 |  |  |  |  |  |  | 
システムテスト | 全員 |  |  |  |  |  |  | 
成果発表資料 | 全員 |  |  |  |  |  |  |